# Bitácora de instalación
n8n en VPS Linux (IONOS)

Documento de trabajo para registrar análisis, decisiones técnicas, pasos ejecutados, incidencias y validaciones durante el despliegue de n8n en un servidor VPS Linux.

| Proyecto | Instalación y puesta en marcha de n8n en VPS Linux de IONOS |
| --- | --- |
| Entorno previsto | Ubuntu Server + Docker Compose + PostgreSQL + Caddy/HTTPS |
| Responsable | Agustín Morcillo |
| Estado actual | Documento base para ir marcando el avance real durante la instalación |

Uso previsto: este documento sirve a la vez como guía operativa, registro del trabajo realizado y soporte de seguimiento para el equipo. La idea es ir marcando cada fase, anotar cambios reales y dejar trazabilidad de la instalación.

# 1. Análisis e investigación previa

Resumen de lo que se ha comprobado antes de iniciar la instalación, para justificar la solución elegida y dejar constancia de las decisiones técnicas.

• n8n puede usarse como servicio gestionado (n8n Cloud) o en modalidad self-hosted. Para este proyecto se valora el despliegue self-hosted en VPS propio.

• La documentación oficial recomienda Docker para la mayoría de despliegues self-hosted, y contempla también Docker Compose como base práctica de instalación.

• Para un entorno público se recomienda situar n8n detrás de un reverse proxy con SSL/TLS, siendo Caddy una de las opciones de referencia en las guías oficiales.

• n8n utiliza SQLite por defecto, pero para una instalación más sólida y escalable se considera preferible PostgreSQL.

• En despliegues detrás de proxy es importante definir correctamente variables como WEBHOOK_URL y N8N_PROXY_HOPS para evitar problemas con enlaces públicos y webhooks.

• La zona horaria del servidor y de la aplicación debe quedar fijada para evitar desajustes en automatizaciones, triggers y tareas programadas.

## Conclusión técnica

La opción más razonable para este VPS es desplegar n8n en contenedores con Docker Compose, usar PostgreSQL para persistencia y exponer el servicio mediante Caddy con HTTPS automático. Esta arquitectura simplifica la administración, facilita actualizaciones y deja una base más limpia para mantenimiento y escalado.

## Fuentes revisadas

| Fuente | Qué se verificó | Estado |
| --- | --- | --- |
| n8n Docs - Docker | Uso recomendado de Docker para self-hosting y soporte de PostgreSQL. | Revisado |
| n8n Docs - Server setup con Caddy | Patrón de despliegue con Docker Compose, subdominio, puertos 80/443 y proxy reverso. | Revisado |
| n8n Docs - Variables de configuración | Necesidad de ajustar webhooks, proxy y zona horaria. | Revisado |

# 2. Arquitectura objetivo

Diseño funcional previsto para la instalación.

| Componente | Tecnología | Función | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema base | Ubuntu Server | Servidor Linux del VPS donde se ejecutará la plataforma. | Pendiente |
| Contenedorización | Docker + Compose | Aislar servicios, simplificar despliegue y actualización. | Pendiente |
| Aplicación | n8n | Motor de automatización y orquestación de flujos. | Pendiente |
| Base de datos | PostgreSQL | Persistencia más robusta que SQLite para uso continuado. | Pendiente |
| Exposición pública | Caddy | Proxy inverso, HTTPS automático y publicación del servicio. | Pendiente |
| Acceso | Subdominio propio | Entrada pública segura al panel y webhooks. | Pendiente |

# 3. Checklist previo a la instalación

Marcar antes de ejecutar cambios en el servidor.

| OK | Comprobación | Responsable | Fecha | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Acceso SSH operativo al VPS |  |  |  |
| ☐ | Usuario con privilegios sudo |  |  |  |
| ☐ | Sistema actualizado |  |  |  |
| ☐ | Dominio o subdominio definido |  |  |  |
| ☐ | DNS apuntando a la IP pública |  |  |  |
| ☐ | Puertos 80/443 disponibles |  |  |  |
| ☐ | Decidido el uso de PostgreSQL |  |  |  |
| ☐ | Contraseñas y claves preparadas |  |  |  |
| ☐ | Ruta de trabajo y estructura de proyecto definidas |  |  |  |
| ☐ | Plan de backup previsto |  |  |  |

# 4. Plan de ejecución

Fases propuestas para ir registrando el trabajo real.

Fase 1 - Preparación del VPS: Actualización del sistema, dependencias básicas, usuario, firewall y estructura de carpetas.

Fase 2 - Instalación de Docker: Instalación de Docker Engine y Docker Compose plugin, validación y permisos de usuario.

Fase 3 - Configuración de n8n: Creación de .env, docker-compose.yml y parámetros base de aplicación.

Fase 4 - Base de datos: Configuración de PostgreSQL como backend persistente.

Fase 5 - Exposición segura: Configuración de Caddy, subdominio y certificados SSL.

Fase 6 - Arranque y pruebas: Levantado de servicios, acceso web, creación de usuario y prueba funcional.

Fase 7 - Validación final: Comprobación de webhooks, reinicio, logs, copias de seguridad y actualización.

# 5. Registro de pasos ejecutados

Tabla principal para ir documentando cada acción realizada durante la instalación.

| Nº | Fase | Acción realizada | Resultado | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación | Conexión inicial al VPS y revisión del entorno actual. | Pendiente |  |  |
| 2 | Preparación | Actualización del sistema operativo y paquetes base. | Pendiente |  |  |
| 3 | Docker | Instalación de Docker y Docker Compose plugin. | Pendiente |  |  |
| 4 | Docker | Verificación de servicio docker y permisos de usuario. | Pendiente |  |  |
| 5 | DNS/Red | Revisión del subdominio y apertura de puertos 80/443. | Pendiente |  |  |
| 6 | Configuración | Creación de archivos .env, docker-compose.yml y Caddyfile. | Pendiente |  |  |
| 7 | Base de datos | Configuración de PostgreSQL y persistencia de datos. | Pendiente |  |  |
| 8 | Arranque | Levantado de servicios con docker compose up -d. | Pendiente |  |  |
| 9 | Prueba | Acceso a la interfaz web y validación del primer login. | Pendiente |  |  |
| 10 | Prueba | Validación de WEBHOOK_URL, proxy y zona horaria. | Pendiente |  |  |
| 11 | Cierre | Revisión de logs, reinicio y comprobación post-arranque. | Pendiente |  |  |

# 6. Incidencias, decisiones y evidencias

Espacio para dejar constancia de errores, ajustes y soluciones aplicadas.

| Fecha | Tipo | Descripción / decisión | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |

# 7. Validación final y operación básica

Checklist para cerrar la instalación con una base operativa mínima.

| OK | Validación | Estado | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | n8n accesible por HTTPS | Pendiente |  |  |
| ☐ | Certificado SSL emitido correctamente | Pendiente |  |  |
| ☐ | Persistencia de datos verificada | Pendiente |  |  |
| ☐ | Cuenta inicial creada | Pendiente |  |  |
| ☐ | Zona horaria configurada | Pendiente |  |  |
| ☐ | Webhooks con URL correcta | Pendiente |  |  |
| ☐ | Reinicio del VPS sin pérdida de servicio | Pendiente |  |  |
| ☐ | Logs revisados sin errores críticos | Pendiente |  |  |
| ☐ | Procedimiento de actualización definido | Pendiente |  |  |
| ☐ | Procedimiento de backup definido | Pendiente |  |  |

# 8. Notas rápidas de mantenimiento

• Actualizar n8n mediante docker compose pull && docker compose up -d tras revisar compatibilidades.

• Conservar fuera del servidor una copia segura de N8N_ENCRYPTION_KEY y credenciales de base de datos.

• Programar copias de seguridad de los volúmenes de PostgreSQL y del directorio de datos de n8n.

• Revisar periódicamente logs, espacio en disco, renovaciones SSL y versiones estables publicadas.

# 9. Próximos pasos

A medida que avancemos, este documento puede ampliarse con capturas, comandos exactos ejecutados, tiempos invertidos y responsables por fase.